**G12小组会议纪要**



拟制人：郑宇博、徐韩、黄剑炜

**第二次小组会议记录**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 会议名称 | 软件工程第十次小组会议 | | |
| 会议时间 | 2022年 10 月 22 日 19：00 | 会议地点 | 微信平台 |
| 会议主持 | 徐韩 | 会议记录 | 郑宇博 |
| 与会人员 | 郑宇博、徐韩、黄剑炜 | | |
| 缺席人员及原因 | 无 | | |
| 1. 小组主要人员介绍   组长：郑宇博   1. 组员：徐韩、黄剑炜 2. 会议内容 3. 前一阶段工作总结（截至2022/10/22 | 22:00之前）： 4. 完成可行性分析报告，任务有设计系统流程图，数据流程图，ppt制作等。 5. 徐韩完成82%，郑宇博84%，黄剑炜91%。 6. 下一阶段工作计划讨论： 7. 设计ER图以及相应的数据字典，分配给郑宇博 8. 设计界面原型初稿，分配给黄剑炜。 9. 寻找需求用户，询问其想要的功能。 10. 根据要求可行性分析报告添加swot图，分配给徐韩。 11. 会议总结 12. 明确了下一阶段需要做的工作，以及完成的时间。 13. 在细节部分还需要进一步地细化。 | | | |
|  | | | |