**G12小组会议纪要**



拟制人：郑宇博、徐韩、黄剑炜

**第五次小组会议记录**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 会议名称 | 软件工程第五次小组会议 | | |
| 会议时间 | 2022年 11 月 12 日 19：00 | 会议地点 | 理四 |
| 会议主持 | 徐韩 | 会议记录 | 郑宇博 |
| 与会人员 | 郑宇博、徐韩、黄剑炜 | | |
| 缺席人员及原因 | 无 | | |
| 1. 小组主要人员介绍   组长：郑宇博   1. 组员：徐韩、黄剑炜 2. 会议内容 3. 前一阶段工作总结（截至2022/10/29 | 22:00之前）： 4. 完成hipo图，总体设计文档和业务流图 5. 徐韩完成92%,郑宇博85%,黄剑炜89% 6. 下一阶段工作计划讨论： 7. 界面设计根据用户反馈设计调整，黄剑炜 8. 数据库设计，徐韩 9. 将用户信息管理模块交给黄剑炜设计，用户功能管理模块给郑宇博设计，管理员模块由徐韩设计。完成pdl伪代码和流程图 10. 会议总结 11. 详细设计要建立在总体设计的基础上，要求每个组员完成他人的设计。 | | | |
|  | | | |