**G12小组会议纪要**



拟制人：郑宇博、徐韩、黄剑炜

**第七次小组会议记录**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 会议名称 | 软件工程第八次小组会议 | | |
| 会议时间 | 2022年 11 月 24 日 19：00 | 会议地点 | 理四 |
| 会议主持 | 徐韩 | 会议记录 | 郑宇博 |
| 与会人员 | 郑宇博、徐韩、黄剑炜 | | |
| 缺席人员及原因 | 无 | | |
| 1. 小组主要人员介绍   组长：郑宇博   1. 组员：徐韩、黄剑炜 2. 会议内容 3. 前一阶段工作总结（截至2022/11/24 | 22:00之前）： 4. 完善总体设计模块，将管理员模块分配给黄剑炜，用户功能模块分配给徐韩，用户信息管理分配给郑宇博。 5. 编写翻转课堂ppt7.1-7.2分给徐韩，7.3-7.6分给郑宇博ppt分给黄剑炜 6. 郑宇博完成90%，徐韩92%，黄剑炜85%。 7. 现阶段工作 8. 编写代码清单，完成翻转课堂ppt制作，完成测试计划。 9. 将前端分给黄剑炜，后端分给郑宇博，徐韩。 10. 测试计划分给黄剑炜，翻转课堂ppt由黄剑炜制作，内容由郑宇博，黄剑炜负责。 11. 会议总结 12. 这两星期需要完成代码的编写，测试计划等，时间比较紧迫。 | | | |
|  | | | |