**G12小组会议纪要**



拟制人：郑宇博、徐韩、黄剑炜

批准人： 杨 枨 老 师

**第六次小组会议记录**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 会议名称 | 软件需求第六次小组会议 | | |
| 会议时间 | 2022年 11 月 19 日 19：00 | 会议地点 | 理四 |
| 会议主持 | 徐韩 | 会议记录 | 郑宇博 |
| 与会人员 | 郑宇博、徐韩、黄剑炜 | | |
| 缺席人员及原因 | 无 | | |
| 1. 小组主要人员介绍   组长：郑宇博   1. 组员：徐韩、黄剑炜 2. 会议内容 3. 前一阶段工作总结（截至2022/11/23 | 22:00之前）： 4. 界面设计根据用户反馈设计调整，设计书库，设计pdl伪代码并设计其功能模块。 5. 徐韩完成90%，郑宇博88%，黄剑炜92% 6. 下一阶段工作计划讨论： 7. 完善用户设计，增添筛选代跑功能（根据评价），黄剑炜。 8. 完善管理员界面，郑宇博。 9. 补充pdl伪代码。 10. 会议总结 11. pdl伪代码有部分没有完成，需要进一步完成。 | | | |
|  | | | |