**G12小组会议纪要**



拟制人：郑宇博、徐韩、黄剑炜

**第四次小组会议记录**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 会议名称 | 软件工程第十次小组会议 | | |
| 会议时间 | 2022年 11 月 05 日 19：00 | 会议地点 | 微信平台 |
| 会议主持 | 徐韩 | 会议记录 | 郑宇博 |
| 与会人员 | 郑宇博、徐韩、黄剑炜 | | |
| 缺席人员及原因 | 无 | | |
| 1. 小组主要人员介绍   组长：郑宇博   1. 组员：徐韩、黄剑炜 2. 会议内容 3. 前一阶段工作总结（截至2022/10/29 | 22:00之前）： 4. 完善软件需求，增加管理员界面 5. 调查管理员用户需求，完善er图和数据字典 6. 徐韩完成90%，郑宇博85%，黄剑炜87% 7. 下一阶段工作计划讨论： 8. 完成hipo图，分配给黄剑炜 9. 完成业务流图，分配给郑宇博 10. 总体设计文档，三人共同编写 11. 将用户信息管理模块交给郑宇博设计，用户功能管理模块给徐韩设计，管理员模块由黄剑炜设计。 12. 会议总结 13. 总体设计之后的详细设计需要三人设计其他人部分，所以大家能够设计的更简单易懂方便他人理解。 | | | |
|  | | | |